****

**Scrumdocument**

**Project: Pizza**

**Klas: T2H** **Startdatum: 03/02/2023**

**Team: J`R** **Teamleden: Jian**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 1 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*  *2 pagina's van de website maken* | **Sprint - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*  *Individueel | 2 pagina's van de website maken:*   * *Homepagina* * *Contactpagina* |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat:  *2 pagina's van de website maken:*   * *Homepagina* * *Contactpagina*   Wanneer:  17-02-2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*  *2 pagina's van de website maken:*   * *Homepagina* * *Contactpagina*   *(US = user story)*  *US 1 en US 2*        *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **14/02/2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Technisch ontwerp is af.**  **Scrumdocument voor sprint 1 is gemaakt.** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Ik loop achter met het beginnen van het project.  Oplossing:  Sneller werken en thuis eraan werken. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Aantal documenten kunnen verbeterd worden  Oplossing:  Het verbeteren in deze sprint, zodat ik daarna goed kan beginnen met sprint 2 oplevering. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **15/02/2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Aantal dingen verbeterd van het scrumdocument van sprint 1** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Ik loop achter met het beginnen van het project.  Oplossing:  Sneller werken en thuis eraan werken. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Er waren problemen met GitHub.  Oplossing:  Opgelost door de oplossing te vinden op het internet | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **16/02/2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Ik heb de nav en header gemaakt.**  **Ik heb een groot gedeelte van de homepagina bijna af.** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **17/02/2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Ik heb de homepagina afgemaakt.**  **Ik heb de contactpagina gemaakt.** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  De afbeelding in de contactpagina mockup bleek niet mooi passend te zijn bij de contactpagina.  Oplossing:  De afbeelding niet gebruiken. | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **12-02-2013** | Sprint nr. 2 |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **Ik heb geleerd over het creëren van een database en entity maken in Symfony.** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **Niet van toepassing** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint* | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **17-02-2023** | Sprint nr. 2 |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Het maken van de nav en header.**  **Het op tijd afmaken.** | | |
| **Wat kan beter?**  **Responsive pagina’s maken.** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  **Geen** | | |