****

**scrumdocument**

**Project: Pizza**

**Klas: T2H** **Startdatum: 03/02/2023**

**Team: J'R** **Teamleden: Jian**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 1 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*   * E*ntity maken* * *Relaties aanmaken* * *Per category laten zien* | **Sprint - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*  *Individueel |*   * *Pizza entity maken* * *Relatie aanmaken tussen category en pizza* * *Pizza's per category laten zien* |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat:  Sprint 4  Wanneer:  10/03/2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*   * *Pizza entity maken* * *Relatie aanmaken tussen category en pizza*         *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **07/03/2023** | Sprint nr. **4** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Categorieën worden uit de database gehaald** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Database entities klopt niet helemaal  Oplossing:  Het verbeteren | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **15/03/2023** | Sprint nr. **4** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Relaties gemaakt in database**  **Database verbeterd** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Ik heb een probeem  Oplossing:  Aan docent vragen of klasgenoot | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Ik weet niet hoe ik een specifiek product kan ophalen in database  Oplossing:  Zelf opzoeken hoe het moet. Vragen aan docent om hulp of aan een klasgenoot. | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **17/03/2023** | Sprint nr. 4 |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **Geen** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **Goed starten met het maken van dingen. Zoals bij de database entities merkte ik dat het niet klopte, waardoor ik het moest verbeteren.** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint*  **Check het voor de zekerheid dat het klopt, voordat ik verder gaat.** | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **17/03/2023** | Sprint nr. 4 |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Relaties maken**  **Database entities verbeteren** | | |
| **Wat kan beter?**  **Het maken van dingen.** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  **Check de dingen dat ik heb gemaakt kloppen, voordat ik verder gaat.** | | |